**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.1 | Entrega N° 2.1 | | José Agurto |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 30-09-2024 | | Duoc UC. | PRY 01 - Implementación Web y Escritorio | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **Email** |
| Jose Ignacio Agurto Zapata  Javier Ignacio Contreras Castillo  Bastián Ignacio Chamblas Fernandez  Nicolas Alejandro Quiroz Bustamante | Book & Rent  Book & Rent  Book & Rent  Book & Rent | +56 9 90308047  +56 9 3946 9993  +56 9 4282 7293  +56 9 4813 7575‬ | [jo.agurto@duocuc.cl](mailto:jo.agurto@duocuc.cl)  [javi.contrerasc@duocuc.cl](mailto:javi.contrerasc@duocuc.cl)  [b.chamblas@duocuc.cl](mailto:b.chamblas@duocuc.cl)  [n.quiroz@duocuc.cl](mailto:n.quiroz@duocuc.cl) |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| Presentación del avance en la app web  Presentación del avance de la app Escritorio  Pregunta sobres los Documentos a entregar en la Evaluación N°2.1 |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| El Profesor presenta los documentos que deben ser entregados en la evaluación 2.1  Se le presenta app web funciones como el agregar al Carro el producto |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Eliminar Producto del Carro | Desarrollar el eliminar producto del Carro |
| Agregar más de un producto al Carro | Desarrollar el agregar más de un producto al carro |
| Pagina Escritorio | Desarrollar el frontend de la app de Escritorio |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Eliminar Producto del Carro | 07/10/2024 | Nicolas -Jose |
| Agregar más de un producto al carro | 07/10/2024 | Bastian-Nicolas |
| Pagina Escritorio | 07/10/2024 | Javier |

| **Observaciones** |
| --- |
|  |