

Books and Rents

Índice

[1.](#_heading=h.gjdgxs) Presentación y Objetivo 2

[2.](#_heading=h.30j0zll) Entradas 3

[3.](#_heading=h.1fob9te) Herramientas y Técnicas 5

[4.](#_heading=h.3znysh7) Salidas 6

1. Presentación y Objetivo

El proceso de verificación de alcances del proyecto “Book & Rent” tuvo como propósito formalizar la aceptación de los entregables definidos, asegurando que cada componente cumpla con los requisitos establecidos y satisfaga las expectativas del cliente. Este proceso se llevó a cabo mediante la revisión detallada de las funcionalidades principales, como la plataforma web, la aplicación de escritorio, y los módulos administrativos, además de la integración con sistemas externos como proveedores de pago.

La verificación del alcance implicó una colaboración directa con el cliente para que se pudieran evaluar los entregables completados y obtener su aceptación formal.

Como resultado de este proceso, se lograron los siguientes objetivos:

* Entregables Aceptados: Los productos entregados fueron evaluados y aprobados por el cliente, cumpliendo con los criterios de aceptación definidos en la planificación.
* Identificación de Cambios: Se documentaron las solicitudes de cambio para funcionalidades pendientes o no aceptadas formalmente, detallando las razones de su estado actual.
* Actualización de Documentación: Los documentos del proyecto se actualizaron para reflejar el estado final de los entregables, asegurando que todos los registros estén completos y disponibles para futuras referencias.

Este proceso asegura que el proyecto “Book & Rent” se cierre con una evaluación formal y precisa de sus entregables, garantizando la satisfacción del cliente y la disponibilidad de información para futuras iniciativas.

1. Entradas



Documentos de Entrada:

* Acta de Anteproyecto (Totalmente)
* EDT-Hitos de desarrollo y diccionario (Totalmente)
* Carta Gantt (Totalmente)
* Definición de Responsabilidades RAM o RACI (Totalmente)
* Matriz de Riesgos (Totalmente)
* Plan de Pruebas Inicial (Totalmente)
* Modelo de proceso de negocio (Totalmente)
* Documento de especificación de requerimientos (Totalmente)
* Casos de uso Específicos UML (Totalmente)
* Diagrama de Arquitectura (Totalmente)
* Mockups interfaz de sistemas completo (Totalmente)
* Diagrama de Actividad UML (Totalmente)
* Modelo E-R (Entidad Relación) (Totalmente)
* Modelo Relacional normalizado (Totalmente)
* Diccionario de datos (Totalmente)
* Matriz de Pruebas Base de datos (Totalmente)
* Plan de Calidad (Totalmente)
* Plan de Riegos (Totalmente)
* Plan de Comunicación (Totalmente)
* Plan de Adquisiciones (Totalmente)
* Definición de Actividades detalladas EDT (Totalmente)
* Plan de Costos (Totalmente)
* Implementación ambiente de desarrollo (Totalmente)
* Base de datos, tablas y Script para creación de tablas (Totalmente)
* Minuta Control de la Programación (Totalmente)
* Matriz seguimiento Status del Proyecto (Totalmente)
* Verificación de Alcances (Totalmente)
* Matriz Gestión Control de Cambio (Totalmente)
* Avance del Sistema (Parcialmente)

1. Herramientas y Técnicas



* Se inspeccionaron los documentos antes mencionados utilizando las herramientas y técnicas que nos permitieron realizar las mediciones correspondientes examinando y verificando lo planificado.
* Además, se efectuaron revisiones de cada uno de los productos, incluyendo auditorías para detectar anomalías.

1. Salidas



Documentos de Salida Aceptados

* Acta de Anteproyecto (Totalmente)
* EDT-Hitos de desarrollo y diccionario (Totalmente)
* Carta Gantt (Totalmente)
* Definición de Responsabilidades RAM o RACI (Totalmente)
* Matriz de Riesgos (Totalmente)
* Plan de Pruebas Inicial (Totalmente)
* Modelo de proceso de negocio (Totalmente)
* Documento de especificación de requerimientos (Totalmente)
* Casos de uso Específicos UML (Totalmente)
* Diagrama de Arquitectura (Totalmente)
* Mockups interfaz de sistemas completo (Totalmente)
* Diagrama de Actividad UML (Totalmente)
* Modelo E-R (Entidad Relación) (Totalmente)
* Modelo Relacional normalizado (Totalmente)
* Diccionario de datos (Totalmente)
* Matriz de Pruebas Base de datos (Totalmente)
* Plan de Calidad (Totalmente)
* Plan de Riegos (Totalmente)
* Plan de Comunicación (Totalmente)
* Plan de Adquisiciones (Totalmente)
* Definición de Actividades detalladas EDT (Totalmente)
* Plan de Costos (Totalmente)
* Implementación ambiente de desarrollo (Totalmente)
* Base de datos, tablas y Script para creación de tablas (Totalmente)
* Minuta Control de la Programación (Totalmente)
* Matriz seguimiento Status del Proyecto (Totalmente)
* Verificación de Alcances (Totalmente)
* Matriz Gestión Control de Cambio (Totalmente)
* Avance del Sistema (Parcialmente)

Fueron aceptados todos los documentos entregados por el cliente o patrocinador. Por el momento el cliente no ha solicitado ningún cambio respecto a lo acordado inicialmente.

En cuanto a las correcciones, debemos perfeccionar la base de datos para obtener un mejor rendimiento y lograr obtener los datos de manera más eficiente.

Hablando de la programación se hace necesario acelerar el desarrollo del sistema, para esto nos concentramos en planificar de mejor manera el trabajo para darle prioridad a esto.

Si bien hemos logrado cumplir con los plazos establecidos y entregar los trabajos a tiempo, somos conscientes que hemos trabajado muy cerca del límite en varias ocasiones. Esto nos brinda una oportunidad para reflexionar como equipo y encontrar formas de mejorar nuestra planificación y ejecución en futuros proyectos.


Es importante que todos comprendamos nuestras tareas individuales y cómo estas contribuyen al éxito colectivo. Cuando cada miembro del equipo cumple con su parte, avanzamos juntos hacia nuestros objetivos. Por eso, fortalecer la comunicación, el compromiso y el apoyo mutuo será clave para garantizar buenos resultados y una mejor experiencia.

Juntos podemos encontrar maneras de optimizar nuestro desempeño y construir un equipo aún más sólido.

**Aceptación del Cliente**

Aprobado por el Cliente del Proyecto:

Fabián Enrique Saldaño Perez Fecha: 12/12/2024



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Control de Versiones

| Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Bastian Chamblas | Creación |
|  |  |  |